|  |  |  | Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Monsieur Jean-Luc Bertoglio Directeur Général des Services |
| V/Réf. |  |  | Le Pharo |
| N/Réf. | input.doc |  | 58, Boulevard Charles Liron |
|  | Envoyée par Bordereau EVE 00117 MER |  | 13007 - Marseille |
|  |  |  | Fos sur Mer, le 13 juillet 2009 |

Objet : Convention de Délégation de Service Public pour la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’un Centre multifilières de traitement des déchets ménagers de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à Fos-sur-Mer (CUMPM) –

Monsieur Bertoglio,

EveRé continue ses efforts pour avancer le plus rapidement possible les travaux pour une disponibilité en mars 2010 conformément à ce qui a été convenu. Afin de pouvoir assurer l’acheminement des déchets conformément à ce qui est stipulé dans la DSP, il est indispensable que la voie ferrée externe à la parcelle d’EveRé soit installée.

Par conséquent, conformément à l’article 3 de la DSP, nous vous prions de bien vouloir mettre à la disposition du Délégataire les 11 200 m2 nécessaires pour la construction de la voie ferrée par voie d’avenant à l’acte de cession du Bail à Construction.

De même, nous vous prions de bien vouloir mettre en place l’avenant correspondant de la DSP afin de stipuler la différence relative au prix de location prévu.

Dans l’attente, nous continuerons les travaux dans ladite parcelle, sauf indication contraire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Bertoglio, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Luis de la Parte

Directeur Général EveRé